## Slide 1
CLIENT PROPOSAL · SAMPLE
Confidential · 2026
A사 품질·재고 운영 손실을
AI 기반 데이터 통합으로
해결하기
소재 제조 중견기업 A사 대상 · AI 도입 사업화 제안서
제안자
윤상훈 · Sanghoon Yoon
hoon7624g@gmail.com
v1.0 · Sample Curriculum

## Slide 2
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
02 · EXECUTIVE SUMMARY
02 / 13
한 장 요약 · Executive Summary
국문 요약
문제 · A사는 납기 지연·재고 과잉·품질 불량이 반복되고 있으며, 원인 분석에 평균 3~5일이 소요됨.
원인 · ERP·MES·품질 시스템의 데이터가 분리되어, 실무자가 '감'으로 판단해 대응.
제안 · AI 기반 데이터 통합 플랫폼 도입. 자연어로 원인을 질의하고, 조치안을 함께 제시받는 구조.
효과 · 원인 분석 3~5일 → 30분 내. 연간 품질·재고 손실 약 7~12% 감축(1차 추정).
EXECUTIVE SUMMARY · EN
Problem · A Corp faces recurring delivery delays, excess inventory, and quality defects. Root-cause analysis takes 3–5 days.
Cause · Data silos across ERP, MES, and QMS force operators to rely on intuition.
Proposal · Deploy an AI-based data integration platform. Query root causes in natural language; receive recommended actions alongside.
Impact · Analysis time 3–5 days → under 30 min. Est. 7–12% annual reduction in quality/inventory loss.

## Slide 3
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
03 · CLIENT CONTEXT · A사 현황
03 / 13
A사 현황과 과제
A사는 국내 중견 소재 제조기업으로, 3개 공장·연매출 약 1,200억 원 규모. 최근 2년간 고객사 품질 클레임 및 재고 과잉 문제가 누적되며 운영 손실이 확대되고 있습니다.
3 개 공장
충북·경북·인천 분산 운영
각기 다른 MES·품질 시스템 사용
1,200 억 원
연매출 (2025년 기준)
최근 3년 CAGR 6.8%
3~5 일
품질 이슈 원인 분석 소요
부서 간 데이터 취합에 소요
이 구조 자체가 데이터 단절·판단 지연·운영 손실의 세 축으로 이어지고 있다는 것이 A사 내부 진단입니다.

## Slide 4
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
04 · THE PROBLEM · 3대 운영 손실
04 / 13
3가지 운영 손실이 반복되고 있습니다
A사 내부 인터뷰 · 현장 방문 · 최근 12개월 운영 데이터 기반으로 정리한 세 가지 손실 유형입니다.
01
납기 지연
고객 주문 대비 납기 준수율 최근 6개월 평균 87%. 긴급 생산 조정으로 월 평균 3~4회 라인 재편성 발생.
-13%p
납기 준수율
02
재고 과잉
완제품·반제품 재고 회전일수 92일. 동종 업계 평균(58일) 대비 1.58배. 관리 비용 연간 약 28억 원 추정.
+34일
재고 회전일수
03
품질 불량
최근 분기 고객 클레임 누적 17건. 원인 규명에 평균 3~5일 소요. 같은 패턴 재발률 약 40%.
40%
동일 원인 재발률

## Slide 5
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
05 · ROOT CAUSE · 왜 반복되는가
05 / 13
원인은 개별 업무의 부족이 아니라, 데이터 구조의 단절입니다
A사 담당자분들과의 인터뷰에서 반복해서 나온 문장은 다음과 같습니다.
"원인을 찾으려면 ERP·MES·품질 시스템을 각각 열어서 엑셀로 따로 받아야 해요."
— A사 · 품질관리팀
"늘 보던 패턴이라 '아마 이것 때문일 거다'로 시작하는데, 확인에 3일은 걸립니다."
— A사 · 생산계획팀
"같은 문제가 또 생기면 그때마다 다시 똑같이 찾아야 돼요. 축적이 안 되죠."
— A사 · 공정기술팀
구조적 진단
A사의 세 팀 모두
"성실히 일하고 있음에도 같은 문제가 반복"되는
공통 구조에 갇혀 있습니다.
이 구조의 핵심은 데이터가 시스템별로 단절되어 있어, 원인을 찾으려면 매번 사람이 여러 시스템을 수동으로 연결해야 한다는 점입니다.
즉 이 문제는 담당자 역량이 아니라 시스템 설계의 한계에서 오는 것입니다.

## Slide 6
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
06 · SOLUTION · 제안하는 해결책
06 / 13
AI 기반 데이터 통합 플랫폼 도입
A사의 기존 ERP·MES·품질 시스템을 교체하지 않고, 위에 올려 데이터를 연결하는 방식입니다.
01
데이터 연결
ERP·MES·품질 시스템의 데이터를 기존 인프라 변경 없이 논리적으로 연결. 실시간 조회 가능.
기존 시스템 유지 · 추가 마이그레이션 불필요
02
자연어 질의
"지난달 불량률이 가장 높았던 라인은?"처럼 자연어로 질문하면 여러 시스템을 가로질러 답변 제공.
실무자가 SQL·BI 도구 없이 직접 분석
03
원인·조치 동시 제시
단순 통계가 아니라, 과거 유사 사례·조치 이력을 학습해 "가장 가능성 높은 원인과 권장 조치" 동시 제시.
실무자 판단을 AI가 보조하는 구조
핵심은 새로운 시스템을 추가하는 것이 아니라, 이미 있는 데이터를 '쓸 수 있게' 만드는 작업입니다.

## Slide 7
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
07 · HOW IT WORKS · 작동 구조
07 / 13
한 장으로 보는 작동 구조
실무자의 질문 한 번이 시스템 안에서 어떻게 답변으로 이어지는지 5단계로 정리했습니다.
STAGE 1
질문
"왜 불량이 증가했나?"
실무자
→
STAGE 2
해석
자연어 → 구조화 질의
AI 레이어
→
STAGE 3
연결
ERP·MES·품질 데이터 결합
통합 엔진
→
STAGE 4
분석
원인 패턴·유사 사례 매칭
AI 모델
→
STAGE 5
답변
원인 + 권장 조치
실무자
이 구조의 핵심 · 실무자는 기존대로 일상 언어로 질문하고, 시스템이 여러 데이터 소스를 대신 탐색합니다.
기존 업무 방식을 바꾸는 것이 아니라, 같은 질문에 답이 3일 대신 3분 만에 오도록 만드는 작업입니다.

## Slide 8
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
08 · IMPACT · 도입 효과 1차 추정
08 / 13
도입 효과 1차 추정
A사 최근 12개월 운영 데이터 + 업계 벤치마크 기반 추정. 실제 도입 후 Discovery Workshop으로 정밀화.
BEFORE
3~5일
→
AFTER
30분 내
품질 원인 분석 시간 · 95%+ 단축
BEFORE
87%
→
AFTER
93~95%
납기 준수율 · +6~8%p
BEFORE
92일
→
AFTER
68~75일
재고 회전일수 · -20~25%
연간 운영 손실 감축 추정
약 35~60억 원 (연매출 1,200억 기준 2.9~5.0% 수준)
ROI = (품질 손실 감축 + 재고 비용 감축 + 원인 분석 인건비 감축) − (플랫폼 도입·운영 비용). 1년 내 투자 회수 가능 구간.

## Slide 9
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
09 · ROADMAP · 단계별 도입 계획
09 / 13
3단계 · 6개월 도입 로드맵
빠른 구현보다 A사 담당자가 실제로 '쓰게 되는' 정착을 우선합니다.
Phase 1
M1–M2
Discovery & Integration
A사 핵심 3개 시스템(ERP·MES·품질) 스키마 분석
우선순위 Use Case 3~5개 선정
보안·권한 구조 설계
Phase 2
M3–M4
Pilot Deployment
충북 공장 1개 라인 파일럿 적용
품질·생산 담당자 10명 대상 실사용
주간 단위 피드백 수집·반영
Phase 3
M5–M6
Rollout & Adoption
3개 공장 전체 확장
실무자 교육 프로그램 운영
분기 단위 ROI·사용률 측정 체계 수립
* 각 Phase 종료 시 Go/No-Go 게이트를 두어, 성과가 기준치에 못 미치면 확장을 중단하고 구조를 재검토합니다.

## Slide 10
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
10 · RISKS · 도입 리스크와 완화 방안
10 / 13
리스크를 먼저 드립니다
도입 과정에서 실제로 발생할 수 있는 리스크 3가지와, 프로젝트 설계에 반영된 완화 방안입니다.
RISK
데이터 품질 편차
3개 공장의 데이터 포맷·입력 규칙이 달라, 통합 초기 정합성 이슈 발생 가능
MITIGATION
Phase 1 Discovery에서 데이터 품질 리포트 선제 작성. 실무 활용 가능 범위부터 단계적 확장.
위험도 중
RISK
실무자 저항 · 사용률 저하
새 도구 학습 부담 · 기존 업무 방식 유지 선호로 도입 후 활용도 떨어질 위험
MITIGATION
Phase 2에서 핵심 사용자 10명과 주간 피드백 세션 운영. 자연어 인터페이스로 학습 비용 최소화.
위험도 중
RISK
AI 판단에 대한 과신
AI가 제시한 원인·조치를 사람이 검증 없이 실행하면, 잘못된 판단이 누적될 가능성
MITIGATION
중요 의사결정에는 실무자 최종 승인 단계(HITL)를 필수로 배치. 판단 근거 자동 표시.
위험도 상

## Slide 11
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
11 · WHY NOW · 도입 타이밍
11 / 13
왜 지금 도입해야 하는가
01
문제가 누적되고 있습니다
A사 품질 클레임·재고 회전일수는 최근 2년간 악화 중. 지금 구조를 바꾸지 않으면 각 숫자는 계속 나빠집니다.
02
정부지원사업 활용 가능 시기입니다
2026년 AI바우처·스마트공장·데이터바우처 지원사업에 해당 유형 도입이 명시되어 있어, 도입 비용의 상당 부분을 정부 지원금으로 충당 가능.
03
업계 경쟁사가 이미 움직이고 있습니다
동종 소재 제조업 중 3곳 이상이 최근 1년 내 유사 플랫폼 도입 완료. 2~3년 후 데이터 자산 격차로 이어질 수 있습니다.
2026년 상반기가 타이밍입니다. 하반기부터는 지원사업 접수 마감 및 경쟁사 격차 확대로 조건이 불리해집니다.

## Slide 12
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
12 · NEXT STEPS · 다음 단계
12 / 13
다음 단계 · Discovery Workshop 제안
본 제안서는 외부 자료 기반 1차 분석입니다. 실제 도입 전, A사 현장 데이터를 직접 확인하는 세션을 제안드립니다.
Discovery Workshop · 반나절
1. 현장 Walk-through · 60분
3개 공장 중 대표 1곳 현장 동행 · 실제 업무 흐름 관찰
2. 핵심 3팀 인터뷰 · 90분
품질·생산계획·공정기술팀 각 담당자와 Use Case 도출
3. 데이터 진단 리포트 · 1주 내 전달
현재 데이터 품질·통합 가능성·도입 비용 정밀 추정
본 Workshop 이후 전달 자료
A사 전용 정밀 ROI 리포트
본 제안서의 추정치를 실제 데이터로 재산정
Phase 1 상세 제안서 · 계약안
도입 범위·일정·비용·KPI 정식 문서화
정부지원사업 연계 옵션 안내
AI바우처·스마트공장 활용 시 비용 분담 시나리오
본 Workshop은 A사 측 비용 부담 없이 진행됩니다.

## Slide 13
A사 AI 도입 제안서 · 윤상훈 · Sample for Dfinite
13 · APPENDIX · 정부지원사업 확장
13 / 13
Appendix · 같은 프레임을 정부지원사업에 적용하면
본 제안서의 구조(문제 → 원인 → 해결 → ROI → 로드맵 → 리스크)는 정부지원사업 사업계획서 양식에 1:1 매핑됩니다.
지원사업
지원 규모
본 제안서와의 매핑
AI바우처
최대 2억원 · 기업당
본 제안의 Phase 1~2에 해당. 수요기업(A사)-공급기업 컨소시엄 형태로 신청 가능.
스마트공장 (제조AI특화)
최대 2억원 · AI 트랙
본 제안의 Phase 2~3 + 공장 확산 범위 확장. 제조 현장 AI 도입 공고에 직접 부합.
데이터바우처
최대 4,500만원 · 수요기업
Phase 1의 데이터 통합·품질 정비 단계를 별도 과제로 분리 신청 가능.
핵심 관점 · '좋은 고객 제안서'와 '좋은 정부지원사업 사업계획서'는 같은 근거를 필요로 합니다.
본 제안서의 데이터 추정·로드맵·리스크 분석이 이미 그 두 문서의 공통 뼈대를 갖추고 있습니다.